公共工程大宗資材價格

資料蒐集、清理與視覺化流程建置計畫書

資料來源：行政院公共工程委員會 公共工程價格資料庫

階段一：資料蒐集與清理（本計畫書重點）

階段二：Power BI 建模與視覺化（介面已定義）

版本 v1.0　│　中華民國 115 年 7 月

# 目錄

# 一、計畫緣起與目的

營建大宗資材（鋼筋、H型鋼、鋼板、砂石、預拌混凝土、瀝青混凝土）價格波動，直接影響工程預算編列、發包底價核定與物價指數調整。行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）每月發布各項資材之市場調查價格，惟其發布形式存在三項先天限制，使其難以直接作為決策分析之依據：

- 官方檔案為「覆蓋式」發布，僅保留最新一期，無歷史資料可供趨勢分析。

- 七組資料集之欄位結構彼此不同，且價格欄名內嵌民國年月，逐月變動。

- 部分資材（砂石）之價格以字串區間形式表達，非可直接計算之數值。

本計畫之目的，係建立一套可自動化、可稽核、可長期維運的資料管線（data pipeline），將上述異質資料標準化為單一事實表，並以 Power BI 呈現價格水準與漲跌趨勢，供預算編列與成本管理決策使用。

# 二、計畫範疇

## 2.1 納入範圍

- 工程會發布之七組大宗資材開放資料之自動蒐集與月度封存。

- 資料清理、標準化、品質檢核與異常告警機制。

- 排程、重試與通知之工作流程建置。

- 提供 Power BI 可直接連線之星狀結構資料集（事實表與維度表）。

## 2.2 排除範圍

- 工程會來源網站之網頁爬取（該站禁止自動存取，本計畫改採政府資料開放平臺之授權管道）。

- 非大宗資材之其他營建材料、工項單價分析、物價指數計算。

- Power BI 報表之視覺設計與 DAX 度量值撰寫（列為階段二，本計畫書僅定義交付介面）。

# 三、資料來源盤點

使用者提供之頁面（pcc.gov.tw，eid=7341）為導覽頁，實際資料庫位於 pcic.pcc.gov.tw。該站 robots.txt 禁止自動存取，不宜直接爬取。經查證，同一批資料已於政府資料開放平臺（data.gov.tw）以 CSV 直連網址發布，適用「政府資料開放授權條款第 1 版」（免費、允許加值利用、需標示來源），故本計畫改採此一合法且穩定之介接管道。

介接主機路徑：https://pcic.pcc.gov.tw/pwc-web/api/service/opendata-file/document/

| 資料集 | 平臺編號 | 檔案名稱 | 結構家族 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鋼筋 | 6820 | 鋼筋.csv | wide_region |
| H型鋼 | 6577 | H型鋼.csv | wide_region |
| 鋼板 | 6578 | 鋼板.csv | wide_region |
| 砂石 | 6818 | 砂石.csv | county_range |
| 預拌混凝土 | 6819 | 預拌混凝土.csv | region_stat |
| 瀝青混凝土 | 6579 | 瀝青混凝土.csv | region_stat |
| 大宗資材價格及其漲跌幅彙整表 | 7374 | 大宗資材及其漲跌幅彙整表.csv | summary |

- 更新頻率：每月一次，實際發布日期不固定，約於次月中旬。

- 資料量級：全部資料集合計約每月 200 列，屬小型資料。

- 主管機關窗口：行政院公共工程委員會（02-8789-7683）。

# 四、現況分析：資料特性與主要挑戰

以下五項為實作前必須確認之資料特性。任一項若未處理，管線將於第二個月失效，或於報表中產生無聲錯誤（silent data error）。

| 編號 | 資料特性 | 若不處理之後果 | 本計畫之對策 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 價格欄名內嵌民國年月（例：114.8價格），逐月變動 | Power Query 一旦寫死欄名，隔月重新整理即失敗 | 全部欄位以正規表示式（regex）動態推斷，不寫死欄名 |
| C-2 | 官方僅發布最新一期，覆蓋前期檔案，無歷史 | 無法建立任何趨勢圖 | 每月自行封存原始檔至不可變之 raw 層，歷史由本計畫自行累積 |
| C-3 | 砂石價格為字串區間（例：700~780），且分隔符全半形混用 | 數值無法計算；或被強制轉型而失真 | 拆解為 price_min / price_max，取中點為代表值，並標記 price_basis = range_mid |
| C-4 | 地區粒度共四種：三區、三區加花蓮台東、不分區、二十二縣市 | 若將「花蓮」「台東」逕行合併為「東區」，兩筆報價將撞鍵而靜默遺失 | 保留原始地區標籤，另建 region_group 與 region_level 供彙總 |
| C-5 | 彙整表之價格與各明細檔重複 | Power BI 加總或平均時重複計價 | 彙整表僅擷取其獨有之跨期漲跌幅與基期價格，輸出至獨立事實表 |

此外尚須處理：民國年月轉換、千分位逗號、九種空值表示法（-、－、N/A、無、未調查等）、UTF-8 與 Big5 編碼交替出現、表尾註解列（「註：」「資料來源：」）等。上述皆已於清洗程式中實作並通過測試。

# 五、系統架構與技術選型

## 5.1 架構原則

- 原始層不可變（immutable raw）：下載之原始檔永不修改、永不覆寫，為稽核與重跑之唯一依據。

- 內容雜湊去重：以 SHA-256 比對檔案內容，內容未變則不建立新快照，避免同月產生重複列。

- 冪等性（idempotency）：同一快照重複執行，事實表列數不變。

- 品質先於時效：品質檢核未通過者不推送至 Power BI。報表晚一日，優於報表錯一次。

## 5.2 技術選型與理由

使用者詢問是否採用 n8n。結論為：採用 n8n，但不由 n8n 執行資料清洗。

n8n 之 Code 節點為 JavaScript 沙箱環境，缺乏 pandas 等資料處理函式庫、不支援 Parquet 格式、且難以撰寫單元測試。而本案資料之複雜性（區間字串、動態欄名、四種異質結構）恰為最需要測試覆蓋之部分。故採分工架構如下：

| 層級 | 選用工具 | 選用理由 |
| --- | --- | --- |
| 排程、重試、告警、外部 API 串接 | n8n | 此為 n8n 之核心強項，且為使用者現有環境 |
| 資料抓取與封存 | Python（fetch_pcc.py） | SHA-256 去重、原始層不可變、退出碼驅動後續分支 |
| 資料清洗與品質檢核 | Python + pandas（clean_pcc.py） | 可測試、可重跑、可版本控制 |
| 儲存格式 | Parquet（另存 CSV 備援） | Power BI 原生支援，型別不失真 |

替代方案：若不欲維運 n8n 伺服器，可改採 GitHub Actions 排程，並將原始快照直接提交至 git 儲存庫——零基礎設施成本，且版本歷史即為稽核軌跡。本計畫已一併提供該組態檔。本案資料量（每月約 200 列）尚未達到需引入 Airflow 等重型排程器之規模。

# 六、資料模型設計

## 6.1 事實表 fact_material_price

| 欄位群組 | 欄位 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 期別 | period, period_roc, period_date, snapshot, period_source | period_source 標示期別來源（欄名／儲存格／更新日期／繼承） |
| 品項 | material, item_name, unit, unit_assumed | unit_assumed = true 表示單位係由設定檔推定，非原始檔提供 |
| 地區 | region, region_group, region_level | region 保留原始粒度；region_group 供北中南東彙總 |
| 價格 | price, price_min, price_max, price_basis | price_basis = range_mid 表示原始為區間，price 為中點 |
| 統計 | std_dev, sample_size | 僅預拌混凝土與瀝青混凝土提供 |
| 血緣 | source_dataset, source_file, source_sha256, ingest_ts, row_key | row_key = sha1(period｜material｜item_name｜region) |

## 6.2 事實表 fact_price_change

儲存彙整表獨有之跨期漲跌幅：period、item_name、region、horizon（半年／一年／兩年）、base_period、base_reference、price_current、price_base、pct_change。

註：官方彙整表之「基準」標籤期別與其基期價格欄之期別經常相差一個月，故本計畫以漲跌幅公式中之欄位代號（例：((A-C)/A) 中之 C）對應基期價格欄，而非以基準標籤比對，並同時保留兩者供查核。

## 6.3 維度表

- dim_material：material、item_name、unit、unit_assumed

- dim_region：region、region_group、region_level

- dim_date：period_date、period、year、month、roc_year、quarter

# 七、作業流程設計

每月排程觸發後，流程依序執行下列七個步驟。整體於 n8n 中以工作流形式編排，並以退出碼與品質報告決定分支。

| 步驟 | 動作 | 產出／判斷 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排程觸發（每月 12、16、20、24 日 08:00） | 因發布日不固定，一月排程四次；由雜湊去重確保不重複入庫 |
| 2 | 下載七組 CSV，計算 SHA-256 | 退出碼 0＝有新資料；2＝內容未變（正常結束）；1＝全數失敗（告警） |
| 3 | 寫入不可變原始層 data/raw/<YYYY-MM>/ | 同時更新 _manifest.json 與 ingest_log.csv |
| 4 | 執行清洗，產出事實表與維度表 | 同一快照重跑不會新增重複列 |
| 5 | 產出品質報告 quality_report_<snapshot>.json | overall 值為 pass／warn／fail |
| 6 | 品質關卡 | fail 則中止並告警，不推送至 Power BI；warn 則照常推送並發出通知 |
| 7 | 呼叫 Power BI REST API 觸發資料集重新整理 | 並發送成功通知至 Slack |

## 7.1 歷史資料補齊（backfill）

工程會官方僅提供當期資料，過往月份無法回溯下載。因應方式有二：

- 自本計畫上線日起按月封存，一年後即累積完整一年之趨勢資料。

- 公共工程技術資料庫（pcces.pcc.gov.tw）之「重要資材趨勢價格」頁面保留歷月「大宗資材價格彙整表」下拉選單，可人工下載後置入對應之 raw 目錄，再執行清洗程式；清洗邏輯完全相同，無須額外開發。

# 八、資料品質管理機制

每次執行均產出結構化品質報告，供 n8n 判讀並決定是否放行。判定規則如下：

| 檢核項目 | 判定結果 | 後續處理 |
| --- | --- | --- |
| 某資料集解析後為 0 列 | empty | 研判為欄位結構變更（schema drift），發出告警 |
| 某資料集檔案不存在 | missing | 研判為本月未發布，記錄後繼續 |
| 總列數低於門檻，或三個以上資料集異常 | overall = fail | 中止流程，不推送至 Power BI |
| 存在 warn 級異常（重複鍵、非正值價格等） | overall = warn | 照常推送，同時發出通知 |
| 全部正常 | overall = pass | 推送並發送成功通知 |

已完成之驗證情境（以合成測試資料執行）：

- 同一快照重複執行 → 事實表列數不變，無重複鍵，冪等性成立。

- 模擬機關變更欄位名稱 → 該資料集標記為 empty，流程不中斷，整體判定為 warn。

- 模擬檔案未發布 → 標記為 missing，流程不中斷。

- 模擬 Big5 編碼、千分位、註解列、全形分隔符 → 全數正確解析。

# 九、專案時程與里程碑

| 階段 | 工作項目 | 期程 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 階段一 | 資料源查證、授權確認、環境建置 | 第 1 週 | 資料集清單、設定檔 |
| 階段一 | 抓取與封存程式開發 | 第 2 週 | fetch_pcc.py、raw 層結構 |
| 階段一 | 清洗與品質檢核程式開發及測試 | 第 3 週 | clean_pcc.py、測試資料、品質報告 |
| 階段一 | n8n 工作流建置、告警串接 | 第 4 週 | 工作流 JSON、Slack 通知 |
| 階段二 | Power BI 星狀模型與度量值 | 第 5 週 | 語意模型、DAX 度量值 |
| 階段二 | 報表版面設計與使用者驗收 | 第 6 週 | 正式報表 |
| 維運 | 每月自動執行、季度巡檢 | 持續 | 月度品質報告 |

註：階段一之程式、設定檔與測試資料已於本計畫提出時完成開發並通過驗證，上表期程係供正式導入與交接排程參考。

# 十、資源需求

- 執行環境：Python 3.12、pandas、pyarrow、PyYAML；n8n 1.x（或 GitHub Actions）。

- 儲存空間：每月原始檔與 Parquet 合計小於 1 MB，五年累積亦低於 100 MB。

- 對外連線：僅需存取 pcic.pcc.gov.tw 之開放資料路徑，以及 Power BI 與 Slack API。

- 憑證：Power BI 服務主體（service principal）之工作區編號與資料集編號；Slack Webhook。

- 人力：開發完成後，維運工作量估計為每月 0.5 小時（僅需處理告警）。

# 十一、風險評估與因應

| 風險 | 衝擊 | 可能性 | 因應措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機關變更 CSV 欄位名稱或結構 | 高 | 中 | 欄位以 regex 動態推斷；schema drift 觸發 empty 告警，人工調整設定檔即可 |
| 機關停止發布或變更網址 | 高 | 低 | missing 狀態告警；已封存之歷史資料不受影響，報表仍可運作 |
| 歷史資料無法回溯取得 | 中 | 已發生 | 自上線日起累積；彙整表歷月檔案可人工補齊 |
| 單位推定錯誤（預拌混凝土、瀝青混凝土） | 中 | 中 | 以 unit_assumed 標記；對外發布前須與工程會窗口核對 |
| 區間價格被誤讀為精確單價 | 中 | 中 | 以 price_basis 標記；報表以誤差帶而非單一折線呈現 |
| 來源網站禁止自動存取之法遵疑慮 | 中 | 低 | 已改採政府資料開放平臺授權管道，並於報表標示資料來源 |

# 十二、交付項目

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| config/datasets.yaml | 資料集登錄檔：七組資料集之網址、結構家族、地區與單位對照表 |
| src/fetch_pcc.py | 抓取與封存程式：SHA-256 去重、不可變原始層、退出碼驅動 |
| src/clean_pcc.py | 清洗程式：四種結構解析器、正規化、品質檢核、維度表產出 |
| n8n/pcc_bulk_materials.json | 可匯入之 n8n 工作流（排程、抓取、品質關卡、告警、Power BI 重新整理） |
| .github/workflows/monthly.yml | GitHub Actions 替代方案 |
| tests/fixtures/ | 合成測試資料，涵蓋 Big5、區間字串、動態欄名、註解列等情境 |
| README.md | 技術文件與操作說明 |

# 十三、待確認事項

下列三項需由業務單位或工程會窗口確認後定案：

- 預拌混凝土（元／立方公尺）與瀝青混凝土（元／公噸）之計價單位係依業界慣例填入，原始 CSV 未提供單位欄位。首次執行後應開檔核對。

- 縣市對應區域之慣例：本計畫將宜蘭縣歸入北區。若貴單位慣例歸入東區，修改設定檔即可，無須改動程式。

- n8n 工作流中之 Slack Webhook 識別碼，以及 Power BI 之工作區編號與資料集編號，須替換為實際環境值。

# 十四、階段二交付介面

清洗程式之輸出即為 Power BI 之輸入，無須再於 Power Query 中進行轉換。連線與建模要點如下：

- 連線方式：取得資料 → 資料夾 → data/curated/，選取 Parquet 檔案。

- 星狀模型：fact_material_price[period_date] 對應 dim_date[period_date]；region 對應 dim_region；item_name 對應 dim_material。

- 須於 Power BI 中將日期表標記為「日期表」，時間智慧函數（MoM、YoY）方能正確運作。

- price_basis = range_mid 之資料應以誤差帶（price_min／price_max）呈現，不宜與精確報價混列於同一折線。

- unit_assumed = true 之項目，對外發布前應完成單位核對。